- 要过年了，请这样保护好你的工地！全阶段的成品保护措施都齐了！ 一、土建工程

1测量控制点保护

2钢筋工程

2.1钢筋原材及半成品存放

2.2柱钢筋半成品保护措施

2.3钢筋直螺纹接头半成品保护措施

2.4板钢筋成品保护措施

3

模板工程

4

混凝土工程

5

梁板后浇带

6

砌筑工程

7

抹灰工程

8

防水工程

二、装饰装修工程

1

楼梯栏杆扶手及阳台栏杆

2

户门及单元门框

3

施工过程中对楼梯踏步的保护

4

户门、户内木门

5

铝合金及塑钢门窗

6

商铺玻璃及幕墙保护

7

钢雨篷骨架及金属屋面保护措施

8

木地板

9

客厅、卫生间、厨卫、阳台地砖

10

凸窗窗台石

11

瓷砖阳角（公共部位和厨卫）

12

橱柜

13

涂料工程

14

运货通道

15

验收完成后，交付前对室内整体的保护

三、安装工程

1

水电预埋（留）管线、孔洞

2

电梯轿厢（使用时）

3

电梯召唤开关

4

浴缸

5

马桶

6

洗手台盆

7

洁具五金件、毛巾杆、厕纸盒等五金件

8

镜箱、淋浴屏

9

原有成品保护的装修配置

（如成品扣板、铝板、电器等）

10

管道（立管、横管）

11

配电箱

12

灯具、开关插座

13

施工中对空调及风口的保护

四、园林景观工程

1

景观材料包装、运输、搬运

2

园林及铺装施工过程及成品

3

苗木季节种植后保护措施

4

假山、小品等景观保护措施